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校园环境整治内容及要求

	序号
	　
	项目
	内容、要求及说明

	1
	场地清理
	人工清理D幢范围内的石块、砖头、建筑垃圾等
	清理出的石块、砖头、建筑垃圾外运或深埋处理

	2
	草坪铺设
	D幢范围及边坡满铺草坪
	总铺设面积约8340平方，草坪铺设前人工堑碎堑细泥土，使草坪与土壤贴合紧密。边坡铺设种植土厚度不低于10cm厚，其他地方根据需要铺设种植土，满铺草坪（中间不留连接缝），用黄沙铺面，再浇水处理

	3
	草坪养护
	对该项目所涉及的草坪进行养护
	1、草坪铺设后养护一年，保证生长正常
2、根据需要除草、浇水，整个养护期间至少除草两次；至少每两个月浇一次水，7、8、9月高温期间根据天气情况浇水
3、在养护期到前一个月对草坪进行一次修剪（或根据需要由学校指定时间修剪一次）

	4
	移栽灌木
	根据学校要求在校内移栽灌木（含球形灌木）到指定位置
	移栽数量约100株

	5
	浇水管道铺设
	从河道安装60管至D幢指定位置用于草坪浇水
	1、 按相应规范安装
2、 此项所需材料由甲方提供



